AMALIY MASHG‘ULOT №1

LOYIHA BOSHQARUVIGA KIRISH

Darslikdagi 1-BOB mavzusi asosida

1. Mashg‘ulot maqsadi

Talabalarda loyiha tushunchasi, loyiha va operatsion faoliyat farqi, loyiha hayotiy sikli, loyiha menejeri roli hamda loyiha cheklovlarini amaliy vaziyatlarda aniqlash ko‘nikmasini shakllantirish.

2. Kutiladigan o‘quv natijalari

loyiha va operatsion faoliyatni mezonlar asosida farqlaydi;

loyihani faoliyat sohasi, miqyosi, murakkabligi, moliyalashtirish manbai va muddati bo‘yicha tasniflaydi;

vaqt–xarajat–hajm o‘rtasidagi bog‘liqlikni izohlaydi;

loyiha hayotiy sikli bosqichlarini real vaziyatga tatbiq etadi;

loyiha menejeri uchun zarur texnik, boshqaruv va ijtimoiy kompetensiyalarni ajratadi.

3. Tayanch tushunchalar

loyiha, operatsion faoliyat, vaqtinchaliklik, noyoblik, uchlik cheklov, hayotiy sikl, loyiha menejeri, PMBOK, PRINCE2, Agile

4. Mashg‘ulotni tashkil etish

| Bosqich | Vaqt | Faoliyat |
| --- | --- | --- |
| Kirish va vazifalarni tushuntirish | 10 daqiqa | Savol-javob, qisqa muammoli vaziyat |
| Asosiy amaliy topshiriqlar | 45 daqiqa | Individual va kichik guruhlar |
| Vaziyatli masala | 15 daqiqa | Guruhli tahlil va qaror qabul qilish |
| Taqdimot, tahlil va baholash | 10 daqiqa | Qisqa himoya va feedback |

5. Amaliy topshiriqlar

1-topshiriq. “Loyiha yoki operatsiya?”

Quyidagi faoliyatlarni loyiha yoki operatsion faoliyat sifatida tasniflang va har bir javobni kamida 2 ta mezon bilan asoslang: a) mehmonxonada har kuni mehmonlarni ro‘yxatdan o‘tkazish; b) mehmonxona uchun yangi mobil bronlash tizimini joriy etish; c) turfirmada har hafta turlar sotish; d) yangi eko-marshrut ishlab chiqish; e) universitetda semestr davomida dars jadvalini yuritish; f) yangi elektron ta’lim platformasini ishga tushirish.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

2-topshiriq. Loyiha pasporti

“Jizzax viloyatida bir kunlik turistik marshrut yaratish” g‘oyasi uchun loyiha pasportini tuzing: maqsad, boshlanish va yakun sanasi, asosiy natija, buyurtmachi, loyiha menejeri, 5 ta asosiy resurs, 3 ta cheklov, 3 ta taxmin, 3 ta asosiy risk.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

3-topshiriq. Uchlik cheklov tahlili

Loyiha byudjeti 120 mln so‘m, muddati 4 oy. Buyurtmachi loyiha hajmiga 2 ta yangi xizmat qo‘shishni talab qildi. Vaqt va byudjet o‘zgarmasa, sifat hamda riskka qanday ta’sir ko‘rsatishi mumkin? Kamida 3 ta boshqaruv variantini yozing.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

4-topshiriq. Hayotiy sikl kartasi

Tanlangan loyiha uchun 5 bosqichli hayotiy sikl jadvalini tuzing: boshlash, rejalashtirish, ijro, monitoring va nazorat, yakunlash. Har bosqich uchun 3 tadan aniq faoliyat va 1 tadan yakuniy natija yozing.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

5-topshiriq. Loyiha menejeri kompetensiyalari

Quyidagi vaziyatlar uchun qaysi kompetensiya turi ustuvorligini belgilang: jadval kechikishi; jamoa ichidagi nizo; byudjet oshishi; buyurtmachi bilan kelishmovchilik; yangi risk paydo bo‘lishi. Har biriga loyiha menejerining amaliy harakatini taklif qiling.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

6. Vaziyatli masala

Turistik firma “Zomin Weekend” nomli yangi ikki kunlik turpaketni 6 hafta ichida bozorga chiqarishni rejalashtirdi. Dastlabki byudjet 80 mln so‘m. Ish jarayonida transport narxi 15% oshdi va buyurtmachi paketga qo‘shimcha gastronomik dastur kiritishni so‘radi. Jamoa 5 kishidan iborat. Loyiha menejeri sifatida vaziyatni loyiha xususiyatlari, uchlik cheklov va hayotiy sikl nuqtayi nazaridan tahlil qiling.

Talab: muammoni aniqlang, kamida 3 ta yechim variantini ishlab chiqing, variantlarni mezonlar asosida solishtiring va tanlangan qarorni asoslang.

7. Natijani rasmiylashtirish uchun ishchi jadval

| Tahlil obyekti | Asosiy dalil | Loyiha boshqaruvi nuqtayi nazaridan xulosa |
| --- | --- | --- |

8. Nazorat savollari

Loyihani operatsion faoliyatdan ajratib turuvchi asosiy belgilar qaysilar?

Uchlik cheklov nimani anglatadi?

Loyiha hayotiy siklining asosiy bosqichlari qaysilar?

Loyiha menejerining asosiy funksiyalari nimalar?

Nima uchun har bir loyiha noyob hisoblanadi?

9. Baholash mezoni

| Mezon | Ball |
| --- | --- |
| Nazariy tushunchalarni to‘g‘ri qo‘llash | 20 |
| Amaliy topshiriqlarni to‘liq va mantiqiy bajarish | 35 |
| Hisob-kitob / jadval / boshqaruv hujjati sifati | 20 |
| Vaziyatli masalada qarorni asoslash | 15 |
| Taqdimot va guruhdagi ishtirok | 10 |
| Jami | 100 |

10. Mustaqil ish

Loyiha boshqaruviga kirish bo‘yicha real yoki shartli bir loyiha tanlang. Mashg‘ulotda o‘rganilgan vositalardan kamida 2 tasini qo‘llab, 1–2 betlik amaliy tahlil tayyorlang.

Asosiy manba

Najmiddinov D.R. Loyihalarni boshqarish. Darslik. – Jizzax, 2026. – 236 b.