AMALIY MASHG‘ULOT №2

TASHKILIY TUZILMALAR VA LOYIHA MUHITI

Darslikdagi 2-BOB mavzusi asosida

1. Mashg‘ulot maqsadi

Turli tashkiliy tuzilmalarning loyiha boshqaruviga ta’sirini, ichki va tashqi muhit omillarini hamda loyiha manfaatdor tomonlari bilan bog‘liqlikni amaliy tahlil qilish.

2. Kutiladigan o‘quv natijalari

funksional, matritsali va loyihaviy tuzilmalarning farqlarini aniqlaydi;

tashkiliy tuzilmaning loyiha menejeri vakolatiga ta’sirini baholaydi;

loyiha muhitining ichki va tashqi omillarini ajratadi;

PESTLE usulida tashqi muhitni tahlil qiladi;

korxona jarayon aktivlari va tashkiliy omillardan foydalanish yo‘llarini belgilaydi.

3. Tayanch tushunchalar

funksional tuzilma, matritsali tuzilma, loyihaviy tuzilma, loyiha muhiti, ichki omillar, tashqi omillar, PESTLE, jarayon aktivlari

4. Mashg‘ulotni tashkil etish

| Bosqich | Vaqt | Faoliyat |
| --- | --- | --- |
| Kirish va vazifalarni tushuntirish | 10 daqiqa | Savol-javob, qisqa muammoli vaziyat |
| Asosiy amaliy topshiriqlar | 45 daqiqa | Individual va kichik guruhlar |
| Vaziyatli masala | 15 daqiqa | Guruhli tahlil va qaror qabul qilish |
| Taqdimot, tahlil va baholash | 10 daqiqa | Qisqa himoya va feedback |

5. Amaliy topshiriqlar

1-topshiriq. Tashkiliy tuzilmani tanlash

Uchta vaziyatni tahlil qiling: a) kichik turagentlik; b) 5 ta bo‘limi mavjud mehmonxona tarmog‘i; c) xalqaro festivalni tashkil etuvchi vaqtinchalik loyiha ofisi. Har biri uchun funksional, kuchsiz/kuchli matritsali yoki loyihaviy tuzilmalardan mosini tanlang va asoslang.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

2-topshiriq. Vakolatlar xaritasi

Loyiha menejeri, funksional rahbar va homiyning vakolatlarini 6 ta qaror bo‘yicha taqsimlang: budjet, xodim tayinlash, jadval, sifat, xarid, o‘zgarishlarni tasdiqlash.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

3-topshiriq. PESTLE tahlili

“Hududiy turizm axborot markazini raqamlashtirish” loyihasi uchun siyosiy-huquqiy, iqtisodiy, ijtimoiy, texnologik, ekologik va boshqa tashqi omillar bo‘yicha kamida 2 tadan omil yozing. Har bir omil uchun ta’sir darajasini: past, o‘rta yoki yuqori deb belgilang.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

4-topshiriq. Ichki muhit diagnostikasi

Loyiha muvaffaqiyatiga ta’sir qiluvchi ichki omillar ro‘yxatini tuzing: tashkilot madaniyati, boshqaruv uslubi, IT infratuzilma, xodimlar malakasi, moliyaviy tartiblar, standartlar. Har bir omil bo‘yicha “kuchli tomon / muammo / zarur chora” ustunlarini to‘ldiring.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

5-topshiriq. Jarayon aktivlari inventarizatsiyasi

Tashkilotda mavjud bo‘lishi mumkin bo‘lgan 10 ta jarayon aktivini yozing (shablonlar, avvalgi loyiha hisobotlari, risk reyestri, xarid shakllari va h.k.) va ulardan loyiha qaysi bosqichida foydalanilishini ko‘rsating.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

6. Vaziyatli masala

Mehmonxona tarmog‘i barcha filiallarda yagona CRM tizimini joriy etmoqchi. IT bo‘limi funksional rahbarga, marketing va sotuv bo‘limlari esa boshqa rahbarlarga bo‘ysunadi. Loyiha menejeriga to‘liq vakolat berilmagan. Shu sharoitda eng maqbul tashkiliy yechimni va muvofiqlashtirish mexanizmini ishlab chiqing.

Talab: muammoni aniqlang, kamida 3 ta yechim variantini ishlab chiqing, variantlarni mezonlar asosida solishtiring va tanlangan qarorni asoslang.

7. Natijani rasmiylashtirish uchun ishchi jadval

| Omil / tuzilma | Ta’sir | Daraja | Boshqaruv chorasi |
| --- | --- | --- | --- |

8. Nazorat savollari

Tashkiliy tuzilma loyiha menejeri vakolatiga qanday ta’sir qiladi?

Matritsali tuzilmaning afzalligi va muammosi nimada?

Loyiha tashqi muhitini qanday usulda tahlil qilish mumkin?

Jarayon aktivlari nima uchun kerak?

Ichki va tashqi omillar o‘rtasidagi farq nima?

9. Baholash mezoni

| Mezon | Ball |
| --- | --- |
| Nazariy tushunchalarni to‘g‘ri qo‘llash | 20 |
| Amaliy topshiriqlarni to‘liq va mantiqiy bajarish | 35 |
| Hisob-kitob / jadval / boshqaruv hujjati sifati | 20 |
| Vaziyatli masalada qarorni asoslash | 15 |
| Taqdimot va guruhdagi ishtirok | 10 |
| Jami | 100 |

10. Mustaqil ish

Tashkiliy tuzilmalar va loyiha muhiti bo‘yicha real yoki shartli bir loyiha tanlang. Mashg‘ulotda o‘rganilgan vositalardan kamida 2 tasini qo‘llab, 1–2 betlik amaliy tahlil tayyorlang.

Asosiy manba

Najmiddinov D.R. Loyihalarni boshqarish. Darslik. – Jizzax, 2026. – 236 b.