AMALIY MASHG‘ULOT №4

LOYIHA HAJMINI BOSHQARISH

Darslikdagi 4-BOB mavzusi asosida

1. Mashg‘ulot maqsadi

Talablarni yig‘ish, loyiha hajmi va chegaralarini belgilash, WBS tuzish, hajmni tasdiqlash va nazorat qilish ko‘nikmalarini shakllantirish.

2. Kutiladigan o‘quv natijalari

manfaatdor tomonlardan talablarni yig‘ish usullarini tanlaydi;

loyiha hajmi bayonotini tuzadi;

loyiha chegarasiga kiruvchi va kirmaydigan ishlarni ajratadi;

WBS va WBS lug‘atini shakllantiradi;

hajmning nazoratsiz kengayishini aniqlaydi va boshqaradi.

3. Tayanch tushunchalar

talab, hajm, scope statement, loyiha chegarasi, WBS, ish paketi, scope validation, scope control

4. Mashg‘ulotni tashkil etish

| Bosqich | Vaqt | Faoliyat |
| --- | --- | --- |
| Kirish va vazifalarni tushuntirish | 10 daqiqa | Savol-javob, qisqa muammoli vaziyat |
| Asosiy amaliy topshiriqlar | 45 daqiqa | Individual va kichik guruhlar |
| Vaziyatli masala | 15 daqiqa | Guruhli tahlil va qaror qabul qilish |
| Taqdimot, tahlil va baholash | 10 daqiqa | Qisqa himoya va feedback |

5. Amaliy topshiriqlar

1-topshiriq. Talablarni yig‘ish rejasini tuzish

“Mehmonxona mobil ilovasi” loyihasi uchun kamida 5 ta manfaatdor tomon va ulardan talablarni yig‘ishning mos usulini tanlang: intervyu, so‘rovnoma, fokus-guruh, kuzatuv, prototiplash.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

2-topshiriq. Talablar reyestri

Kamida 10 ta talabni yozing va ularni funksional, nofunksional, biznes, sifat yoki huquqiy talab sifatida tasniflang. Har bir talab uchun ustuvorlik va qabul mezonini belgilang.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

3-topshiriq. Hajm bayonoti

Tanlangan loyiha uchun mahsulot tavsifi, yetkazib beriladigan natijalar, qabul mezonlari, istisnolar, cheklovlar va taxminlarni o‘z ichiga olgan loyiha hajmi bayonotini yozing.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

4-topshiriq. WBS yaratish

Loyihani kamida 3 darajali WBSga ajrating. 1-daraja — loyiha, 2-daraja — asosiy natijalar yoki bosqichlar, 3-daraja — ish paketlari. Kamida 12 ta ish paketini shakllantiring.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

5-topshiriq. Scope creep tahlili

Ijro vaqtida buyurtmachi 5 ta yangi talab berdi, biroq ular rasmiy o‘zgarish so‘rovisiz bajarila boshlandi. Bu holatning oqibatlarini yozing va hajmni nazorat qilish bo‘yicha 5 qadamli chora rejasini tuzing.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

6. Vaziyatli masala

Festival loyihasining dastlabki hajmiga sahna, ovoz, xavfsizlik va reklama kirgan. Keyinchalik bepul transport, mobil ilova va jonli translyatsiya qo‘shildi. Hajm bayonoti va WBSni qayta ko‘rib chiqing, qo‘shimcha ishlarning vaqt, xarajat va resurslarga ta’sirini tahlil qiling.

Talab: muammoni aniqlang, kamida 3 ta yechim variantini ishlab chiqing, variantlarni mezonlar asosida solishtiring va tanlangan qarorni asoslang.

7. Natijani rasmiylashtirish uchun ishchi jadval

| WBS kodi | Ish paketi | Natija | Qabul mezoni |
| --- | --- | --- | --- |

8. Nazorat savollari

Talab va loyiha hajmi o‘rtasidagi bog‘liqlik qanday?

WBS nima uchun tuziladi?

Ish paketi nima?

Scope creep qanday paydo bo‘ladi?

Hajmni tasdiqlash va nazorat qilish o‘rtasidagi farq nima?

9. Baholash mezoni

| Mezon | Ball |
| --- | --- |
| Nazariy tushunchalarni to‘g‘ri qo‘llash | 20 |
| Amaliy topshiriqlarni to‘liq va mantiqiy bajarish | 35 |
| Hisob-kitob / jadval / boshqaruv hujjati sifati | 20 |
| Vaziyatli masalada qarorni asoslash | 15 |
| Taqdimot va guruhdagi ishtirok | 10 |
| Jami | 100 |

10. Mustaqil ish

Loyiha hajmini boshqarish bo‘yicha real yoki shartli bir loyiha tanlang. Mashg‘ulotda o‘rganilgan vositalardan kamida 2 tasini qo‘llab, 1–2 betlik amaliy tahlil tayyorlang.

Asosiy manba

Najmiddinov D.R. Loyihalarni boshqarish. Darslik. – Jizzax, 2026. – 236 b.