AMALIY MASHG‘ULOT №7

LOYIHA SIFATINI BOSHQARISH

Darslikdagi 7-BOB mavzusi asosida

1. Mashg‘ulot maqsadi

Sifatni rejalashtirish, ta’minlash va nazorat qilish, sifat mezonlari va vositalaridan foydalanish, PDCA va uzluksiz takomillashtirish yondashuvlarini qo‘llash.

2. Kutiladigan o‘quv natijalari

mahsulot va loyiha jarayoni sifat mezonlarini belgilaydi;

sifat boshqaruvi rejasini tuzadi;

nazorat ro‘yxati va o‘lchov ko‘rsatkichlarini ishlab chiqadi;

sifat muammolarining sabablarini tahlil qiladi;

PDCA asosida takomillashtirish rejasini yaratadi.

3. Tayanch tushunchalar

sifat, sifat mezoni, sifat rejasi, quality assurance, quality control, check-list, Pareto, sabab-oqibat, PDCA, Six Sigma

4. Mashg‘ulotni tashkil etish

| Bosqich | Vaqt | Faoliyat |
| --- | --- | --- |
| Kirish va vazifalarni tushuntirish | 10 daqiqa | Savol-javob, qisqa muammoli vaziyat |
| Asosiy amaliy topshiriqlar | 45 daqiqa | Individual va kichik guruhlar |
| Vaziyatli masala | 15 daqiqa | Guruhli tahlil va qaror qabul qilish |
| Taqdimot, tahlil va baholash | 10 daqiqa | Qisqa himoya va feedback |

5. Amaliy topshiriqlar

1-topshiriq. Sifat mezonlari

“Turistik veb-sayt” loyihasi uchun 8 ta sifat mezonini aniqlang: tezlik, mobil moslashuv, ma’lumot aniqligi, xavfsizlik, foydalanish qulayligi va h.k. Har bir mezon uchun o‘lchash usuli va qabul chegarasini belgilang.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

2-topshiriq. Sifat boshqaruvi rejasi

Sifat maqsadi, standart, tekshiruv chastotasi, mas’ul, nazorat vositasi va qabul mezonidan iborat jadval tuzing.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

3-topshiriq. Check-list

Mehmonxona xonasini loyiha natijasi sifatida qabul qilish uchun 15 bandli sifat nazorati ro‘yxatini tuzing. Har band “mos / mos emas / izoh” formatida bo‘lsin.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

4-topshiriq. Sabab-oqibat tahlili

“Turistik mobil ilova foydalanuvchilari ko‘p shikoyat qilmoqda” muammosi uchun sabablarni 6 toifada yozing: inson, usul, texnologiya, material/ma’lumot, muhit, boshqaruv.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

5-topshiriq. PDCA

Tanlangan sifat muammosi uchun Plan–Do–Check–Act siklining har bir bosqichida bajariladigan 3 tadan aniq harakatni yozing.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

6. Vaziyatli masala

Yangi turpaket mijozlarga taqdim etilgandan keyin shikoyatlarning 40% transport, 30% gid xizmati, 20% ovqatlanish, 10% boshqa sabablarga to‘g‘ri keldi. Pareto tamoyili asosida qaysi yo‘nalishlarni birinchi bo‘lib takomillashtirish kerakligini tahlil qiling va PDCA rejasini tuzing.

Talab: muammoni aniqlang, kamida 3 ta yechim variantini ishlab chiqing, variantlarni mezonlar asosida solishtiring va tanlangan qarorni asoslang.

7. Natijani rasmiylashtirish uchun ishchi jadval

| Sifat mezoni | O‘lchov | Qabul chegarasi | Tekshiruv | Mas’ul |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8. Nazorat savollari

Sifatni rejalashtirish nima?

Sifatni ta’minlash va nazorat qilish farqi nimada?

Pareto tahlili qanday qo‘llanadi?

PDCA siklining bosqichlari qaysilar?

Qabul mezoni nima?

9. Baholash mezoni

| Mezon | Ball |
| --- | --- |
| Nazariy tushunchalarni to‘g‘ri qo‘llash | 20 |
| Amaliy topshiriqlarni to‘liq va mantiqiy bajarish | 35 |
| Hisob-kitob / jadval / boshqaruv hujjati sifati | 20 |
| Vaziyatli masalada qarorni asoslash | 15 |
| Taqdimot va guruhdagi ishtirok | 10 |
| Jami | 100 |

10. Mustaqil ish

Loyiha sifatini boshqarish bo‘yicha real yoki shartli bir loyiha tanlang. Mashg‘ulotda o‘rganilgan vositalardan kamida 2 tasini qo‘llab, 1–2 betlik amaliy tahlil tayyorlang.

Asosiy manba

Najmiddinov D.R. Loyihalarni boshqarish. Darslik. – Jizzax, 2026. – 236 b.