LABORATORIYA MASHG‘ULOTI №3

LOYIHA JAMOASI ROLLARINI ANIQLASH VA RACI MATRITSASINI YARATISH

2-BOB. Tashkiliy tuzilmalar va loyiha muhiti

| Ko‘rsatkich | Mazmun |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot turi | Laboratoriya (amaliy-kompyuter mashg‘uloti) |
| Tavsiya etiladigan vaqt | 2 akademik soat (80 daqiqa) |
| Ish shakli | Individual yoki 2–4 kishilik kichik guruh |
| Yakuniy mahsulot | 10×6 yoki undan katta RACI matritsasi va qisqa izoh. |

1. Mashg‘ulot maqsadi

Talaba loyiha jamoasi rollari va javobgarliklarini RACI orqali aniq taqsimlaydi.

2. Kutiladigan natijalar

Jamoa tarkibini asoslash

RACI matritsa tuzish

Rol va vakolat ziddiyatlarini aniqlash

3. Zarur vositalar va dasturiy ta’minot

MS Excel

MS Word

Darslikdagi tegishli bob va o‘qituvchi tomonidan berilgan boshlang‘ich loyiha ma’lumotlari

4. Laboratoriya ishini bajarish algoritmi

| Bosqich | Faoliyat | Vaqt |
| --- | --- | --- |
| 1-bosqich | Topshiriq va boshlang‘ich ma’lumotlarni tahlil qilish | 10 daqiqa |
| 2-bosqich | Asosiy model/jadval/hujjatni yaratish | 35 daqiqa |
| 3-bosqich | Hisoblash, tekshirish va optimallashtirish | 20 daqiqa |
| 4-bosqich | Natijani rasmiylashtirish va qisqa himoya | 15 daqiqa |

5. Bajariladigan laboratoriya topshiriqlari

1. Kamida 6 ta loyiha rolini tanlang.

2. Loyihaning 10 ta asosiy faoliyatini yozing.

3. Har faoliyat uchun R, A, C, I rollarini belgilang.

4. Bir faoliyatda faqat bitta A bo‘lishini tekshiring.

5. Ortiqcha yoki bo‘sh javobgarliklarni aniqlab, matritsani tuzating.

6. Ishchi jadval / natijani qayd etish

| Faoliyat | R | A | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. Nazorat va tekshirish mezonlari

Natija topshiriqdagi barcha majburiy maydonlarni qamrab olgan.

Hisob-kitob, bog‘lanish va formulalarda mantiqiy xato mavjud emas.

Jadval/sxema o‘qiladigan, nomlangan va izchil rasmiylashtirilgan.

Qarorlar loyiha maqsadi va cheklovlari bilan asoslangan.

8. Baholash mezoni

| Mezon | Ball |
| --- | --- |
| Topshiriqning to‘liq bajarilishi | 40 |
| Hisob-kitob/modelning aniqligi | 25 |
| Rasmiylashtirish va dasturiy vositadan foydalanish | 15 |
| Tahlil va boshqaruv qarorining asoslanganligi | 15 |
| Qisqa himoya | 5 |
| Jami | 100 |

9. Hisobot topshirish talabi

Hisobotda laboratoriya ishining nomi, maqsadi, boshlang‘ich ma’lumotlar, bajarilgan jadval/sxema yoki hisob-kitob, 1–2 ta skrinshot (raqamli vosita qo‘llangan bo‘lsa) va 3–5 gapdan iborat xulosa bo‘lishi kerak.

10. Asosiy manba

Najmiddinov D.R. Loyihalarni boshqarish. Darslik. – Jizzax, 2026. – 236 b.