LABORATORIYA MASHG‘ULOTI №7

TALABLARNI YIG‘ISH VA REQUIREMENTS TRACEABILITY MATRIX TUZISH

4-BOB. Loyiha hajmini boshqarish

| Ko‘rsatkich | Mazmun |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot turi | Laboratoriya (amaliy-kompyuter mashg‘uloti) |
| Tavsiya etiladigan vaqt | 2 akademik soat (80 daqiqa) |
| Ish shakli | Individual yoki 2–4 kishilik kichik guruh |
| Yakuniy mahsulot | Kamida 12 qatorli talablar va traceability matritsasi. |

1. Mashg‘ulot maqsadi

Talaba stakeholder talablarini yig‘ib, ularni izlenadigan va tekshiriladigan talablar matritsasiga joylashtiradi.

2. Kutiladigan natijalar

Talab yig‘ish usullarini tanlash

Talablarni tasniflash va ustuvorlashtirish

Traceability matrix yaratish

3. Zarur vositalar va dasturiy ta’minot

MS Excel

MS Word

Darslikdagi tegishli bob va o‘qituvchi tomonidan berilgan boshlang‘ich loyiha ma’lumotlari

4. Laboratoriya ishini bajarish algoritmi

| Bosqich | Faoliyat | Vaqt |
| --- | --- | --- |
| 1-bosqich | Topshiriq va boshlang‘ich ma’lumotlarni tahlil qilish | 10 daqiqa |
| 2-bosqich | Asosiy model/jadval/hujjatni yaratish | 35 daqiqa |
| 3-bosqich | Hisoblash, tekshirish va optimallashtirish | 20 daqiqa |
| 4-bosqich | Natijani rasmiylashtirish va qisqa himoya | 15 daqiqa |

5. Bajariladigan laboratoriya topshiriqlari

1. 5 ta stakeholderni tanlang va har biri uchun talab yig‘ish usulini belgilang.

2. Kamida 12 ta talab yozing.

3. Talablarni biznes, funksional, nofunksional va sifat turlariga ajrating.

4. MoSCoW usulida ustuvorlik bering.

5. Talab-ID, manba, qabul mezoni va test usulidan iborat traceability matrix tuzing.

6. Ishchi jadval / natijani qayd etish

| Talab ID | Talab | Turi | Ustuvorlik | Qabul mezoni |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. Nazorat va tekshirish mezonlari

Natija topshiriqdagi barcha majburiy maydonlarni qamrab olgan.

Hisob-kitob, bog‘lanish va formulalarda mantiqiy xato mavjud emas.

Jadval/sxema o‘qiladigan, nomlangan va izchil rasmiylashtirilgan.

Qarorlar loyiha maqsadi va cheklovlari bilan asoslangan.

8. Baholash mezoni

| Mezon | Ball |
| --- | --- |
| Topshiriqning to‘liq bajarilishi | 40 |
| Hisob-kitob/modelning aniqligi | 25 |
| Rasmiylashtirish va dasturiy vositadan foydalanish | 15 |
| Tahlil va boshqaruv qarorining asoslanganligi | 15 |
| Qisqa himoya | 5 |
| Jami | 100 |

9. Hisobot topshirish talabi

Hisobotda laboratoriya ishining nomi, maqsadi, boshlang‘ich ma’lumotlar, bajarilgan jadval/sxema yoki hisob-kitob, 1–2 ta skrinshot (raqamli vosita qo‘llangan bo‘lsa) va 3–5 gapdan iborat xulosa bo‘lishi kerak.

10. Asosiy manba

Najmiddinov D.R. Loyihalarni boshqarish. Darslik. – Jizzax, 2026. – 236 b.