LABORATORIYA MASHG‘ULOTI №23

MANFAATDOR TOMONLAR XARITASI VA JALB ETISH STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH

12-BOB. Loyiha manfaatdor tomonlarini boshqarish

| Ko‘rsatkich | Mazmun |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot turi | Laboratoriya (amaliy-kompyuter mashg‘uloti) |
| Tavsiya etiladigan vaqt | 2 akademik soat (80 daqiqa) |
| Ish shakli | Individual yoki 2–4 kishilik kichik guruh |
| Yakuniy mahsulot | Stakeholder map + engagement strategy. |

1. Mashg‘ulot maqsadi

Talaba stakeholderlarni kuch-qiziqish va joriy/maqsadli jalb etish darajalari bo‘yicha tahlil qiladi.

2. Kutiladigan natijalar

Stakeholder register

Power-interest grid

Engagement assessment matrix

3. Zarur vositalar va dasturiy ta’minot

MS Excel

Draw.io

Darslikdagi tegishli bob va o‘qituvchi tomonidan berilgan boshlang‘ich loyiha ma’lumotlari

4. Laboratoriya ishini bajarish algoritmi

| Bosqich | Faoliyat | Vaqt |
| --- | --- | --- |
| 1-bosqich | Topshiriq va boshlang‘ich ma’lumotlarni tahlil qilish | 10 daqiqa |
| 2-bosqich | Asosiy model/jadval/hujjatni yaratish | 35 daqiqa |
| 3-bosqich | Hisoblash, tekshirish va optimallashtirish | 20 daqiqa |
| 4-bosqich | Natijani rasmiylashtirish va qisqa himoya | 15 daqiqa |

5. Bajariladigan laboratoriya topshiriqlari

1. Kamida 12 stakeholderni aniqlang.

2. Ularning kuchi va qiziqishini 1–5 ball bilan baholang.

3. Power-interest matritsasiga joylashtiring.

4. Joriy va maqsadli holatni: bexabar, qarshilik, neytral, qo‘llab-quvvatlovchi, yetakchi sifatida belgilang.

5. Har bir asosiy stakeholder uchun jalb etish strategiyasini yozing.

6. Ishchi jadval / natijani qayd etish

| Stakeholder | Kuch | Qiziqish | Joriy holat | Strategiya |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. Nazorat va tekshirish mezonlari

Natija topshiriqdagi barcha majburiy maydonlarni qamrab olgan.

Hisob-kitob, bog‘lanish va formulalarda mantiqiy xato mavjud emas.

Jadval/sxema o‘qiladigan, nomlangan va izchil rasmiylashtirilgan.

Qarorlar loyiha maqsadi va cheklovlari bilan asoslangan.

8. Baholash mezoni

| Mezon | Ball |
| --- | --- |
| Topshiriqning to‘liq bajarilishi | 40 |
| Hisob-kitob/modelning aniqligi | 25 |
| Rasmiylashtirish va dasturiy vositadan foydalanish | 15 |
| Tahlil va boshqaruv qarorining asoslanganligi | 15 |
| Qisqa himoya | 5 |
| Jami | 100 |

9. Hisobot topshirish talabi

Hisobotda laboratoriya ishining nomi, maqsadi, boshlang‘ich ma’lumotlar, bajarilgan jadval/sxema yoki hisob-kitob, 1–2 ta skrinshot (raqamli vosita qo‘llangan bo‘lsa) va 3–5 gapdan iborat xulosa bo‘lishi kerak.

10. Asosiy manba

Najmiddinov D.R. Loyihalarni boshqarish. Darslik. – Jizzax, 2026. – 236 b.