LABORATORIYA MASHG‘ULOTI №24

KOMPLEKS LOYIHANI RAQAMLI BOSHQARISH VA TAQDIM ETISH

Integrativ laboratoriya: 1–12-boblar

| Ko‘rsatkich | Mazmun |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot turi | Laboratoriya (amaliy-kompyuter mashg‘uloti) |
| Tavsiya etiladigan vaqt | 2 akademik soat (80 daqiqa) |
| Ish shakli | Individual yoki 2–4 kishilik kichik guruh |
| Yakuniy mahsulot | Raqamli loyiha fayli/board + dashboard + 5–7 slaydlik yakuniy taqdimot. |

1. Mashg‘ulot maqsadi

Talaba oldingi laboratoriyalarda yaratilgan hujjatlarni yagona raqamli loyiha modeliga birlashtirib, boshqaruv paneli va yakuniy taqdimot tayyorlaydi.

2. Kutiladigan natijalar

Loyiha artefaktlarini integratsiyalash

MS Project/Jira/Trello kabi vositada loyiha yaratish

Dashboard va yakuniy pitch tayyorlash

3. Zarur vositalar va dasturiy ta’minot

MS Project yoki Jira/Trello

MS Excel

MS PowerPoint

Darslikdagi tegishli bob va o‘qituvchi tomonidan berilgan boshlang‘ich loyiha ma’lumotlari

4. Laboratoriya ishini bajarish algoritmi

| Bosqich | Faoliyat | Vaqt |
| --- | --- | --- |
| 1-bosqich | Topshiriq va boshlang‘ich ma’lumotlarni tahlil qilish | 10 daqiqa |
| 2-bosqich | Asosiy model/jadval/hujjatni yaratish | 35 daqiqa |
| 3-bosqich | Hisoblash, tekshirish va optimallashtirish | 20 daqiqa |
| 4-bosqich | Natijani rasmiylashtirish va qisqa himoya | 15 daqiqa |

5. Bajariladigan laboratoriya topshiriqlari

1. Loyiha nomi va jamoa rollarini raqamli tizimga kiriting.

2. WBS va kamida 15 taskni muddat, owner va dependency bilan kiriting.

3. Kamida 5 risk va 5 stakeholder uchun tracking maydonlari yarating.

4. Jadval va resurs holati bo‘yicha dashboard yoki skrinshot tayyorlang.

5. 5–7 slayddan iborat yakuniy loyiha taqdimotida hajm, jadval, byudjet, risk va stakeholder boshqaruvini ko‘rsating.

6. Ishchi jadval / natijani qayd etish

| № | Element / faoliyat | Natija / qiymat | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

7. Nazorat va tekshirish mezonlari

Natija topshiriqdagi barcha majburiy maydonlarni qamrab olgan.

Hisob-kitob, bog‘lanish va formulalarda mantiqiy xato mavjud emas.

Jadval/sxema o‘qiladigan, nomlangan va izchil rasmiylashtirilgan.

Qarorlar loyiha maqsadi va cheklovlari bilan asoslangan.

8. Baholash mezoni

| Mezon | Ball |
| --- | --- |
| Topshiriqning to‘liq bajarilishi | 40 |
| Hisob-kitob/modelning aniqligi | 25 |
| Rasmiylashtirish va dasturiy vositadan foydalanish | 15 |
| Tahlil va boshqaruv qarorining asoslanganligi | 15 |
| Qisqa himoya | 5 |
| Jami | 100 |

9. Hisobot topshirish talabi

Hisobotda laboratoriya ishining nomi, maqsadi, boshlang‘ich ma’lumotlar, bajarilgan jadval/sxema yoki hisob-kitob, 1–2 ta skrinshot (raqamli vosita qo‘llangan bo‘lsa) va 3–5 gapdan iborat xulosa bo‘lishi kerak.

10. Asosiy manba

Najmiddinov D.R. Loyihalarni boshqarish. Darslik. – Jizzax, 2026. – 236 b.